ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

# для Заявителей  более 750 кВА

# ДОГОВОР № _________

# ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

г. _________						                          «___» __________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - Филиал ОАО «МРСК Центра»- «______ энерго», именуемое в дальнейшем «МРСК»,в лице ________________________________________________, действующего на основании доверенности ___________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________(), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице__________________________________________ _____________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - МРСК обязуется, оказать услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, а именно ____________ расположенных по адресу: ______________ , в соответствии со следующими характеристиками:

- максимальная мощность ________________[МВт];

- в т.ч. по категориям надёжности первая __ МВт, вторая ___ МВт,  третья ___ МВт;

- уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение _______[кВ].

Заявитель обязуется оплатить услуги по технологическому присоединению согласно условиям настоящего Договора.

  - Под технологическим присоединением Стороны понимают комплексную услугу, обеспечивающую фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства МРСК.

  - Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

- подготовку МРСК ТУ;

ТУ, выданные МРСК в соответствии с условиями настоящего Договора, подлежат согласованию с ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее - ОАО «СО ЕЭС»);

- разработку МРСК проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

- разработку Заявителем в границах его земельного участка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным в ТУ;

- выполнение ТУ со стороны Заявителя и со стороны МРСК, включая осуществление МРСК мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;

- проверку МРСК выполнения ТУ Заявителем;

- в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  по  __________ области  (далее - Ростехнадзор) при участии представителей МРСК, Заявителя и ОАО «СО ЕЭС»;

- действия по фактическому присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства МРСК.

  - Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 (два) года, с даты заключения настоящего Договора, если иное не предусмотрено соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон. Граница балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства МРСК и Заявителя и их эксплуатационной ответственности устанавливается в ______________ .

  - Имущество, необходимое для реализации МРСК комплекса мероприятий по настоящему Договору, приобретённое и построенное в рамках выполнения МРСК ТУ, является собственностью МРСК.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- МРСК обязуется:

- Разработать и выдать Заявителю ТУ по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, согласованные с ОАО «СО ЕЭС».

- Разработать проектную документацию в отношении обязательств МРСК, предусмотренных ТУ, а также получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке, установленном законодательством РФ.

В случае, если в ходе разработки проектной документации у Заявителя возникает необходимость частичного отступления от ТУ, МРСК в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного обращения Заявителя при отсутствии мотивированных возражений осуществляет внесение изменений в ТУ и согласование указанных изменений с ОАО «СО ЕЭС».

- Надлежащим образом исполнить пункты ______________ ТУ в срок, указанный в п.1.4. Договора, который может быть скорректирован по результатам исполнения ТУ ОАО «ФСК ЕЭС», или по соглашению Сторон.

- Приступить к выполнению работ после поступления денежных средств на расчетный счет МРСК в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. При этом, срок исполнения обязательств МРСК по настоящему Договору продлевается соразмерно времени задержки оплаты со стороны Заявителя.

- Осуществить проверку выполнения ТУ Заявителем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заявителя уведомления об их выполнении.

Проверка выполнения Заявителем ТУ оформляется Сторонами Актом о выполнении ТУ, Актом осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности). Одновременно Сторонами составляются и подписываются Акт разграничения балансовой принадлежности и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

- Осуществить действия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов, подтверждающих готовность оборудования Заявителя к приему электрической энергии (Акт о выполнении ТУ, Акт разграничения балансовой принадлежности, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт допуска энергопринимающих устройств, подписанный должностным лицом Ростехнадзора).

Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя оформляется Актом об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства МРСК.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса предоставлять Заявителю сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

- МРСК имеет право:

- Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- Проверять ход выполнения Заявителем ТУ.

- Присутствовать при техническом осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом Ростехнадзора.

- Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему Договору.

- Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства МРСК вплоть до момента устранения соответствующих нарушений в следующих случаях:

- невыполнение Заявителем своей части ТУ в соответствии с п. 2.3.4. Договора;

-несоответствие разработанной Заявителем проектной документации выданным ТУ;

- несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации;

- просрочка оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего Договора.

МРСК обязано в течение 3  (трех) рабочих дней уведомить Заявителя об обнаружении вышеуказанных нарушений.

- При получении запроса от Заявителя в соответствии с пунктом 2.3.8. Договора и наличии на дату окончания срока действия ТУ технической возможности технологического присоединения, МРСК вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия ТУ, МРСК вправе выдать Заявителю новые ТУ, учитывающие ранее выполненные Заявителем мероприятия.

- Заявитель обязуется:

- Надлежащим образом выполнить указанные в разделе 3 Договора обязательства по оплате услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства МРСК.

- Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование МРСК проектную документацию в отношении обязательств Заявителя, предусмотренных ТУ, а также получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- При получении от МРСК мотивированных замечаний к проектной документации внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование МРСК.

- Надлежащим образом выполнить пункты _______________ТУ в срок до ____________, который может быть скорректирован по соглашению Сторон.

- Уведомить МРСК о дате, времени и месте приемки скрытых работ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до указанной даты.

- Уведомить МРСК о выполнении ТУ. Доказательством приемки МРСК работ по выполнению ТУ является подписанный уполномоченным представителем МРСК Акт о выполнении ТУ, Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).

- Получить разрешение Ростехнадзора на допуск энергопринимающих устройств в эксплуатацию.

- Направить МРСК запрос о возможности продления срока действия ТУ в случае невыполнения Заявителем своих  обязательств, определяемых ТУ, в течение срока их действия.

- Уведомить МРСК о наличии документов, подтверждающих готовность оборудования Заявителя к приему электрической энергии и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до указанной МРСК даты фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, передать МРСК комплект исполнительной документации в соответствии с п. 2.1.5. Договора.

- Обеспечить доступ представителя МРСК к энергопринимающим устройствам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при оказании МРСК услуг по фактическому присоединению. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявительбыл уведомлен надлежащим образом, является основанием для МРСК перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.

- Принять от МРСК и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подписать и передать МРСК Акт об осуществлении технологического присоединения и Акт об оказании услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям МРСК. В случае неподписания Акта об осуществлении технологического присоединения в указанный срок или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании, Акт считается подписанным со стороны Заявителя.

- Заявитель имеет право:

- Проверять ход исполнения МРСК мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства МРСК.

- Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения МРСК всех расходов, фактически понесенных МРСК до даты получения МРСК соответствующего уведомления, с учетом положений п. 4.4 настоящего Договора.

Заявитель, решивший расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление МРСК за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ,
ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость услуги по технологическому присоединению, выполняемому МРСК по настоящему Договору, в соответствии с постановлением  уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов  № ___ от ______200_г., составляет: __________  (указать прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (указать прописью) руб. _____ коп.

3.2.Стоимость, указанная в п. 3.1 Договора, оплачивается Заявителем двумя платежами:

1-й: в размере 70% (семидесяти процентов) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора. По желанию, Заявитель имеет право произвести оплату в указанный срок в размере 100%.

2-й: в размере 30% (тридцати процентов) в срок до  _________200_г. (но не позднее 6 (шести) месяцев с даты заключения Договора).

3.3. Заявитель осуществляет предусмотренную Договором плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет МРСК, в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. Датой исполнения обязательств Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет МРСК.

3.4. Порядок расчетов по настоящему Договору может изменяться по соглашению сторон.

При утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту:

  - Стоимость услуги по технологическому присоединению, выполняемому МРСК по настоящему Договору определяется по индивидуальному проекту в соответствии с постановлением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов составляет __________  (указать прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (указать прописью) руб. _____ коп.

  - Заявитель оплачивает МРСК технологическое присоединение, в размере, указанном в п.3.1., в следующем порядке:

3.2.1. аванс в размере: __________  (указать прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (указать прописью) руб. _____ коп. (за выдачу технических условий и разработку проектной документации) - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

    - оставшуюся сумму по Договору – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента утверждения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение.

  - Заявитель осуществляет предусмотренную Договором оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет МРСК, в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. Датой исполнения обязательств Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет МРСК.

3.4. Порядок расчетов по настоящему Договору может изменяться по соглашению сторон.

РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- В случае нарушения по вине МРСК срока осуществления мероприятий в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора, МРСК обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты наступления просрочки, оплатить Заявителю неустойку в размере 0,014  ставки рефинансирования Центрального Банка российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего Договора от общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору за каждый день просрочки.

- В случае нарушения по вине Заявителя срока осуществления мероприятий в соответствии с п. 2.3.4. настоящего Договора, Заявитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты наступления просрочки, оплатить Заявителю неустойку в размере 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего Договора от общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору за каждый день просрочки.  .

- В случае нарушения Заявителем сроков оплаты величины, указанной Разделе 3 настоящего Договора, Заявитель оплачивает МРСК неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от размера платы за технологическое присоединение за каждый день от несвоевременно оплаченной суммы, но не более 10 % (десять процентов) от размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору.

- В случае отзыва авансового платежа, отказа от технологического присоединения  и (или) расторжения Договора по инициативе Заявителя, Заявитель помимо возмещения МРСК в соответствии с п. 2.4.2.  настоящего Договора фактически понесенных  расходов,  уплачивает штраф  в размере 10% (десять процентов) от стоимости технологического присоединения.

- До продления ранее выданных ТУ либо выдачи новых ТУ, в случаях, предусмотренных п. 2.2.6. настоящего Договора, Заявитель обязан полностью оплатить расходы МРСК, понесенные им при выполнении мероприятий, предусмотренных ранее выданными ТУ, а также все санкции, предусмотренные настоящим Договором.

- МРСК вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке:

4.5.1. в случае невыполнения Заявителем обязательств по оплате услуг по технологическому присоединению, установленных п.п. 3.1.-3.3. настоящего Договора, по истечении 1 (одного) месяца с момента наступления срока платежа.

4.5.2.в случае невыполнения мероприятий по технологическому присоединению по вине Заявителя по истечении 6 (шести) месяцев с даты окончания срока, указанного в пункте 1.4. Договора.

При одностороннем расторжении Договора Заявитель возмещает МРСК все расходы, фактически понесенные МРСК до момента расторжения Договора.

О расторжении Договора в одностороннем порядке МРСК письменно уведомляет Заявителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предстоящего расторжения Договора.

  - В случае нарушения МРСК сроков осуществления технологического присоединения в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора, Заявитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличиваются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

  - Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств в результате действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов выданных уполномоченными органами, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

  - Уплата штрафных санкций, по настоящему Договору, не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

  - Оплата предусмотренных санкций производится по факту вступления в силу решения суда, либо признания задолженности в процессе досудебного разбирательства.

РАЗДЕЛ 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны разрешают в Арбитражном суде  ____________ области.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Обязательства Сторон по осуществлению технологического присоединения считаются выполненными после подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения и Акта об оказании услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

- Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя осуществляется не ранее начала исполнения обязательств поставщика по Договору электроснабжения (Договору об оказании услуг по передаче электрической энергии).

- Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе требований о возможности воздействия систем противоаварийной и режимной автоматики на энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными ТУ, носит длящийся характер и является обязательным для Сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

- Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

- Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

- Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов, организационно-правовой формы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1 «Заявка Заявителя на технологическое присоединение»;

  - Приложение № 2 «Технические условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям»;

  - Приложение № 3 «Ориентировочный расчёт стоимости работ по технологическому присоединению»;

  - Приложение № 4 «Сводный сметный расчёт ориентировочной стоимости строительства».

РАЗДЕЛ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| МРСК | ЗАЯВИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «______энерго» | _____________________________ (наименование) |
| Юридический адрес: 129090, г. Москва, Глухарев пер., 4/2 Фактический адрес: 129090, г. Москва, Глухарев пер., 4/2 Реквезиты Филиала ОАО «МРСК Центра» - «_________энерго» Фактический адрес: ________________ ИНН/КПП: ______________/_____________ | Юридический адрес: _____________________ _______________________________________ Фактический адрес:______________________ ИНН/КПП: ______________/______________ р/с: ___________________________________ в _____________________________________ БИК: _________________________________ к/с: ___________________________________ |
| р/с: _______________________________ в __________________________________ БИК: _____________________________ к/с: | ОКПО: ________________________________ ОГРН: ________________________________ ОКАТО: ______________________________ |
| От МРСК: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАЯВИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |

## Приложение № 3

## к Договору от «__» ________ 200__ № ____

об осуществлении технологического присоединения

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (___________________), РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ______________________, К ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ОАО «МРСК ЦЕНТРА»- «________энерго», МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ______ МВт

Ориентировочная стоимость подготовки и выдачи технических условий, проверки выполнения Заявителем технических условий, выполнения МРСК технических условий и фактических действий по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя составляет __________  (____________) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (____________) руб. _____ коп.

Окончательный размер платы будет  определен после утверждения уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов размера платы по индивидуальному проекту.

| № п.п. | Наименование мероприятий по ТП | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий в соответствии с заявкой Заявителя |  |
| 2 | а) | Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя. |  |
|  | б) | Выполнение технических условий со стороны МРСК | Выполнение проектно-изыскательских работ |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ |  |
|  |  |  | Итого |  |
|  |  |  | Налог на прибыль, 20% |  |
|  | в) | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя |  |
|  | Итого |  |
|  | В т.ч. НДС (18%) |  |
|  | Всего стоимость работ по Договору |  |
| От МРСК: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАЯВИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |

# Footnotes

Указывается сокращенное название Заявителя

Указывается объект  присоединения Заявителя

Указывается  граница балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства.

В случае направления Заявителю ТУ после заключения договора, данный пункт изложить в следующей редакции: «Надлежащим образом выполнить пункты ТУ, касающиеся внешних сетей электроснабжения в соответствии с границей разграничения балансовой принадлежности, в срок, указанный в п.1.4. Договора, который может быть скорректирован по результатам исполнения ТУ ОАО «ФСК ЕЭС»5, или по соглашению Сторон».

В случае необходимости  заключения договора об осуществлении технологического присоединения с  ОАО «ФСК ЕЭС»

В случае направления Заявителю ТУ после заключения договора, данный пункт изложить в следующей редакции: «Надлежащим образом выполнить пункты ТУ, касающиеся внутренних сетей электроснабжения в соответствии с границей разграничения балансовой принадлежности, в срок до ______________8, который может быть скорректирован по соглашению Сторон».

Указывается срок ввода энергопринимающих устройств Заявителя из Заявки, данный срок не может превышать срок, указанный в п. 1.4. Договора

При разнесении платежей по Договору на этапы

Указывается арбитражный суд по месту нахождения филиала.

Указывается фактический адрес Филиала

Указывается  полное наименование Заявителя

В скобках сумма указывается прописью

В скобках сумма указывается прописью